| АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| от | 02.03.2021 | № | 14 |  |
|  | с. Студенка |  |  |  |

# О реализации на территории  Студенского сельсовета Белинского района Пензенской области мероприятий по безаварийному пропуску талых вод в период прохождения весеннего паводка  года

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Студенского сельсовета Белинского района Пензенской области, в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводка 2021 года, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня материального ущерба объектам промышленности, жилого фонда, инженерных сооружений, коммуникаций и сельского хозяйства, а также координации действий всех служб и подразделений федерального и регионального подчинения в период пропуска весеннего половодья, Администрация Студенского сельсовета Белинского района Пензенской области постановляет:

1. Создать паводковую комиссию.

2.Утвердить состав паводковой комиссии согласно приложению № 1.

3. Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий на территории Студенского сельсовета Белинского района Пензенской области согласно приложению  № 2

4. Настоящее постановление разместить в информационной системе «Веб-сайт администрации Студенского сельсовета Белинского района Пензенской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Студенского сельсовета Белинского района.

Глава администрации                                                      В.В.Журлов

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Студенского сельсовета Белинского района Пензенской области |  |
| --- | --- | --- |
|  | от 02.03.2021 | № 14 |

Состав

паводковой комиссии

по Студенскому сельсовету

| Журлов В.В. | - | Глава администрации Студенского сельсовета Белинского района - председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Михалев В.А. | - | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации района; |
| Горшков В.В. | - | Заместитель главы администрации района по вопросам жилищно - коммунального хозяйства и строительства |
| Тихонов Д.Н. | - | Участковый уполномоченный полиции; (по согласованию) |
| Ливчикова С.В. | - | Специалист первой категории администрации |
| Лёвина А.С. | - | Специалист администрации; |
| Стенякина Л.Н. | - | Специалист ВУС |
|  | - |  |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Студенского сельсовета

Белинского района

Пензенской области

от 02.03.2021 № 14

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ 2021 ГОДА

ПО СТУДЕНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В целях проведения подготовительных мероприятий к предотвращению случаев чрезвычайных ситуаций в период паводка март-апрель 2019 года создать на территории сельсовета паводковую комиссию. | до 05.03.2021 | Глава администрации Журлов В.В. |
| 2 | Организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами. | до 10.04.2021 | Члены паводковой комиссии |
| 3 | Провести профилактическую разъяснительную работу среди населения по подготовке и проведению весеннего паводка. | Март | Члены паводковой комиссии |
| 4 | Заведующей филиалом МОУ оОШ с.Ширяево в с.Ширяево провести с родителями собрание по предотвращению несчастных случаев | до 20.03.2021 | Вавочкина М.А. (по согласованию) |
| 5 | Директор МОУ СОШ с.Студенка провести с родителями собрание по предотвращению несчастных случаев | до 20.03.2021 | Кандрин Н.А. (по согласованию) |
| 6 | Заведующим ФАПов на период паводка предусмотреть необходимый запас медикаментов. | до 30.03.2021 | Венчакова А.В. Зюлькин Р.А. (по согласованию) |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Студенского сельсовета

Белинского района

Пензенской области

от 02.03.2021 № 14

СОСТАВ СПАСАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

НА ПЕРИОД ПАВОДКА ПО СТУДЕНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ.

1. Тихонов Д.Н. - участковый уполномоченный полиции (по согласованию);

2.  Журлов В.В. – глава администрации Студенского сельсовета;

3. Китанин А.А., Сарычев Н.В. водители пожарной машины при   администрации Студенского сельсовета;

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Студенского сельсовета

Белинского района

Пензенской области

от 02.03.2021 № 14

СПИСОК

ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ

В СЛУЧАЕ ЗАТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПЕРИОД ПАВОДКА.

- здание МОУ СОШ  с.Студенка

- здание МОУ оОШ с. Ширяево

- у родственников.

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Студенского сельсовета

Белинского района

Пензенской области

от 02.03.2021 № 14

ОБЪЕКТЫ,

ПОДВЕРГНУТЫЕ НАИБОЛЬШЕМУ РИСКУ ЗАТОПЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ВЕСЕННИМ ПАВОДКОМ

ПО СТУДЕНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ.

- Жилые дома с. Студенка- 16 хозяйств, 34 человек

- Жилые дома с. Сентяпино - 8 хозяйств, 11 человек

- Жилые дома д. Ширяево - 5 дома, 12 человек

- Жилой дом с. Ершово- 10 дом, 22 человека